ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- Manual για γραφίστες. Τί να εξάγουν και πώς.
- Απαραίτητα widgets για tool. Listbox, Treeview, Load/Save dialog
- Conversion του tool για UTK.
- Φόρτωμα proxy γεωμετρίας από tool
- Collision στην camera
- Μελέτη για Project File Format
- Listview/picking της ιεραρχίας από ObjectGroups
- Material editor
- Visualization της proxy γεωμετρίας
- Mesh / triangle picking στα proxy

ΜΑΡΤΙΟΣ

- Proxy triangle / mesh property editor
- Animation playback μαζί με collision
- ObjectGroup timeline editor – ανάθεση events σε οποιοδήποτε σημείο του timeline (πχ event “ήχος βήματος” στο σημείο του timeline όπου ο χαρακτήρας πατάει κάτω)
- Εισαγωγή χαρακτήρα – τοποθέτηση animations σε προεπιλεγμένα slots, Το σύστημα χαρακτήρων θα ξέρει μόνο ποια animations υπάρχουν για κάθε character objectgroup.Έτσι με την εισαγωγή της Φοίβης ή άλλου χαρακτήρα (πχ ενός ρομπότ-νίντζα) θα δουλέψει εξίσου καλά.
- Κινήσεις χαρακτήρα : περπάτημα σε επίπεδο
- Κινήσεις χαρακτήρα : περπάτημα σε σκάλες / rough επιφάνειες
- Κινήσεις χαρακτήρα : πτώση
- Κινήσεις χαρακτήρα : στροφή
- Κινήσεις χαρακτήρα : άλμα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- Κινήσεις χαρακτήρα : κρέμασμα
- Smart camera
- Scripting system
- Λοιπές κινήσεις χαρακτήρα
- Cutscenes
- Προσθήκη sound system